Таблица 1. План мероприятий по поэтапному приведению объектов в соответствие установленным требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ОГБУСО "Чунский психоневрологический интернат"

наименование учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование,**  **адрес объекта** | **Наименование**  **мероприятия** | **Планируемый объем средств на реализацию мероприятия тыс. руб.** | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2030** |
| 1 | Объект № 5 Здание спального корпуса № 4, Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, мкр-н Радуга, зд.1/4 | Установка раздвижного телескопического пандуса. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка информационного киоска |  | 116,875 |  |  |  |  |  |  |
| Установка поручней в коридорах | 142,582 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка информационных табличек | 6,15 |  | 11,656 |  |  |  |  |  |
| Установка «бегущей строки» | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование путей движения направляющими полосами, тактильными плитами |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделение контрастным цветом ступеней лестниц | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова помощника | 16,912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение и установка автоматического доводчика |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка «тревожной кнопки» |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Оборудование санитарной комнаты |  | 81,123 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение и установка телефонного аппарата с учетом особенностей инвалидов по слуху и зрению | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение и установка поручней для лестницы |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение сотрудника сурдопереводу |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | Оборудование санитарной комнаты кнопкой вызова персонала |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  | Установка беспроводной системы вызова помощника |  |  |  | 23,04 |  |  |  |  |