Таблица 1. План мероприятий по поэтапному приведению объектов в соответствие установленным требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ОГБУСО "Чунский психоневрологический интернат"

наименование учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование,**  **адрес объекта** | **Наименование**  **мероприятия** | **Планируемый объем средств на реализацию мероприятия тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| 1 | Объект № 2 Здание спального корпуса № 1, Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, мкр-н Радуга, зд.1/1 | Установка раздвижного телескопического пандуса. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка информационного терминала | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка поручней в коридорах | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка информационно-тактильных знаков, звуковых табличек | 2,7 |  |  |  | 20,001 |  |  |  |  |
|  | Установка порожков | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение гусеничного подъемника | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование путей движения направляющими полосами, тактильными плитами | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделение контрастным цветом ступеней лестниц | 21,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение и установка телефонного аппарата с учетом особенностей инвалидов по слуху и зрению |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка звукового маяка |  |  | 8,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение сотрудника сурдопереводу |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | Оборудование санитарной комнаты (крючки для костылей, установка раковины для колясочников, поручня для раковины, зеркало поворотное) |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | Оборудование санитарной комнаты кнопкой вызова персонала |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  |  | Оборудование здания кнопкой вызова помощника |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  |  | Установка автоматического доводчика двери |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | Приобретение и установка поручней для лестницы |  |  |  | 21,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка «бегущей строки» |  |  |  |  | 22,719 |  |  |  |  |